|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late But Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 나동규 | **기간** | | 2013.03.05~2012.03.11 | | |
| **예정 작업** | 1. 개발 회의(12시간) 2. 설계제안서(10시간 3. JUnit 학습 및 적용(6시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 개발 회의(12시간 수행) 2. 설계 제안서(9시간 수행) 3. JUnit 학습 및 적용(1시간) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. 설계제안서 작성 간에 의견 충돌이 잦아서 통합하는 과정에서 어려움을 많이 겪음. 2. 정보처리기사 시험 준비 및 개인적인 사정으로 JUnit 학습 및 테스트에 시간을 할애하지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Proposal(1.0).docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 제안서 수정 (4시간) 3. Google App Engine 학습(4시간) 4. JUnit 학습 및 적용(8시간) 5. SQL Lite 학습(2시간) | | | | | |