|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late But Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 나동규 | **기간** | | 2013.03.19~2012.03.25 | | |
| **예정 작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 제안서 수정 (2시간) 3. Google App Engine 학습(4시간) 4. JUnit 학습 및 적용(8시간) 5. SQL Lite 학습(2시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 개발 회의(6시간 수행) 2. 제안서 수정 (4시간 수행)   - 발표 후 피드백 받은 부분 및 유스케이스 다이어그램, 구조도, 발표 PPT 준비   1. JUnit 학습 및 적용(10시간)   - JUnit in Action 문헌참고 | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Proposal(3.1).docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 제안서 수정 (2시간) 3. Dock Bar 소스코드 분석 및 적용(12시간) | | | | | |