|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late But Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 류종원 | **기간** | | 2013.03.19~2012.03.25 | | |
| **예정 작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. SNS 연동 앱 (6시간) 3. 구글앱엔진 테스트 (10시간) 4. JUnit 학습 및 적용 (9시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 제안서 발표 ppt (4시간) 3. 구글앱엔진 테스트 (2시간) 4. SNS 연동 관련 학습 (트위터) (4시간) (Practical Android Project, 루카스조던) 5. 서버 사용시 생기는 이점 회의 (2시간) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 문서** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. SNS 연동 앱 만들기 (6시간) 3. 구글앱엔진 테스트 (3시간) 4. JUnit 학습 및 적용 (3시간) 5. OpenGL ES 알아보기 (3시간) | | | | | |