|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late but Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **이 름** | 김성현 | **기간** | | 2013.03.19~2013.03.25 | | |
| **예정 작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 제안서 PPT (4시간) 3. 구글 앱 엔진 학습 (6시간) 4. SQLite 학습 (2시간) 5. Junit 학습 (4시간) | | | | | |
| **수행결과** | 1. 개발 회의 **(6시간)** 2. 제안서 PPT **(7시간)** 3. 구글 앱 엔진 학습 **(5시간)** | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** |  | | | | | |
| **읽은 소스** | - 없음 | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** | - 없음 | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | - Proposal(2.0).docx  - 제안서.ppt | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | 1. 개발 회의 (6시간) 2. 구조 설계 및 제안서 수정(6시간) 3. 서버설계 (4시간) 4. 구글앱엔진 학습(6시간) | | | | | |