|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late But Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2013.03.05~2013.03.11 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 설계제안서 (5시간) 2. 개발 회의 (12시간)   **개별임무**   1. Google App engine (김권섭 10시간, 김성현 6시간) 2. JUnit 학습 및 적용 (김권섭 6시간, 나동규 6시간) 3. 연락처 DB에서 연락처 정보 알아오기 (류종원 6시간) 4. SNS 연동 앱 개발 (류종원 6시간) 5. 발표준비 (김성현 1시간) | | | | | |
| **수행결과 및 문제점**  **해결방법** | **공통임무**   1. 개발 회의 (12시간 수행) 2. 설계제안서 작성 (9시간 수행)   **개별임무**   1. Google App engine (김권섭 4시간 수행, 김성현 2시간 수행) 2. JUnit 학습 및 적용(나동규 1시간 수행) 3. 연락처에서 정보 알아오기 – 전화번호, 이메일 (류종원3시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | -proposal(1.0).docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | **공통임무**   1. 개발 회의 (6시간) 2. 설계제안서 수정 (4시간)   **개별임무**   1. Google App engine 학습   (김권섭 10시간, 나동규 4시간, 김성현 6시간, 류종원 6시간)   1. JUnit 학습(김권섭 10시간, 나동규 8시간, 김성현 2시간, 류종원 3시간) 2. SQLite 학습(김권섭 6시간, 나동규 2시간, 김성현 4시간, 류종원 9시간) 3. SNS 연동 앱 (류종원 6시간) | | | | | |
|  |  | | | | | |

.