|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Late But Lucky** | **팀장 확인** | |  | | |
| **기간** | | 2013.03.12~2013.03.18 | | |
| **예정 작업** | **공통임무**   1. 제안서 수정 (4시간) 2. 개발 회의 (6시간)   **개별임무**   1. Google App engine ( 김권섭 10시간, 김성현 6시간, 나동규 4시간, 류종원 6시간) 2. JUnit 학습 및 적용 (김권섭 10시간, 김성현 4시간, 나동규 8시간, 류종원 9시간) 3. SQLite 학습(김권섭 6시간, 김성현 2시간, 나동규 2시간, 류종원 3시간) 4. SNS 연동 앱 (류종원 6시간) | | | | | |
| **수행결과** | **공통임무**   1. 개발 회의 (6시간 수행)   **개별임무**   1. 설계 제안서 수정(김권섭, 나동규 8시간, 김성현 2시간, 류종원 3시간 수행) 2. Google App engine 학습 (김권섭 4시간 수행, 김성현 10시간 수행, 류종원 9시간) 3. JUnit 학습 및 적용(김권섭 5시간, 나동규 2시간 수행) 4. SQLite 학습 (류종원3시간 수행) | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** | -proposal(1.2).docx | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** | **공통임무**   1. 개발 회의 (6시간) 2. 설계제안서 수정 (2시간)   **개별임무**   1. Google App engine 학습 및 적용(김성현 6시간, 나동규 4시간, 류종원 10시간) 2. JUnit 학습(김권섭 6시간, 나동규 8시간, 김성현 4시간, 류종원 9시간) 3. SQLite 학습(나동규 2시간, 김성현 2시간) 4. SNS 연동 앱 (류종원 6시간) | | | | | |
|  |  | | | | | |

.